DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Sistema Desktop para Gestão de Assinaturas de Jogos Educacionais – Messier Data & Creative

Integrantes da equipe

| Nome: | RA: |
| --- | --- |
| Cauã Santos Nascimento | 26028505 |
| Gabriel Vaz Ferreira Neves | 26028582 |
| Paulo Miguel Miranda Marcelli | 26028318 |
| Pedro Henrique Santos da Silva | 26028948 |

Professor responsável

Professores responsáveis: Aimar Lopes, Daniel Tressoldi, Eduardo Savino, Lucy Mari, Renata Muniz, Ronaldo Araujo

Curso

Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

| ☑ Projeto Interdisciplinar |  |
| --- | --- |

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

☑ Atividade de Extensão não implementada na prática (proposta de intervenção) ☐ Atividade de Extensão implementada na prática (intervenção executada)

Tema gerador

ODS 4 – Educação de Qualidade; ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura. O tema gerador do projeto é o uso da tecnologia e da gestão de dados para apoiar o acesso organizado a jogos educacionais digitais em escolas de ensino fundamental e médio.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

O produto decorrente do projeto será um protótipo de aplicativo desktop para gestão de assinaturas de jogos educacionais. O sistema será desenvolvido em C# com banco de dados relacional local e contemplará cadastros de escolas, games, pacotes, IPs autorizados, controle de acessos mensais e relatórios de consumo. Como evidências, poderão ser apresentados o código-fonte no GitHub, telas do sistema, diagramas UML, modelo do banco de dados, documentação técnica, banner e apresentação do projeto.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O cenário previsto para a implementação do projeto é uma escola de ensino fundamental ou médio que utilize jogos digitais como recurso de apoio ao processo de ensino-aprendizagem. A intervenção pode ser aplicada inicialmente de forma simulada em ambiente acadêmico, representando a relação entre a empresa Messier Data & Creative e instituições de ensino que contratam pacotes de jogos educacionais. O sistema é tecnicamente exequível por funcionar em ambiente desktop, com banco de dados local, baixo custo de implantação e possibilidade de expansão futura para uma arquitetura cliente-servidor.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo direto do projeto é composto por gestores escolares, equipes administrativas e responsáveis pela contratação e controle de recursos digitais educacionais. O público impactado indiretamente inclui professores e estudantes do ensino fundamental e médio, que poderão se beneficiar de uma gestão mais organizada do acesso a jogos educacionais. Considera-se que essas escolas podem apresentar diferentes níveis de infraestrutura tecnológica, por isso o sistema foi pensado como uma solução desktop simples, com funcionamento local e interface intuitiva.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

O problema observado está relacionado à necessidade de controlar o acesso de escolas a jogos educacionais contratados por assinatura. Sem uma ferramenta adequada, torna-se mais difícil verificar quais escolas possuem pacote ativo, quais jogos estão incluídos em cada pacote, quais IPs estão autorizados e qual é o consumo mensal de acessos. Essa falta de controle pode gerar acessos indevidos, ultrapassagem de limites contratados e ausência de relatórios confiáveis para acompanhamento. O objeto de intervenção é, portanto, a criação de um sistema desktop capaz de organizar esses dados e automatizar as principais validações do processo.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

A primeira hipótese é que um sistema desktop com banco de dados local pode facilitar o controle das assinaturas de jogos educacionais, tornando o processo mais seguro e organizado. A segunda hipótese é que a validação por IP autorizado e pacote ativo pode reduzir acessos indevidos. A terceira hipótese é que o registro de logs e a geração de relatórios podem melhorar o acompanhamento do consumo mensal pelas escolas e pela empresa. A hipótese selecionada como mais adequada é o desenvolvimento de um protótipo em C# com arquitetura em camadas, banco de dados relacional e funcionalidades de cadastro, autenticação, controle de acesso e relatórios.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

O presente projeto tem como proposta o desenvolvimento de um aplicativo desktop para a gestão de assinaturas de jogos educacionais da empresa Messier Data & Creative. A solução busca atender escolas de ensino fundamental e médio que utilizam jogos digitais como ferramenta de apoio ao processo de aprendizagem. O sistema permitirá o cadastro de escolas, games, pacotes de assinatura, IPs autorizados, controle de acessos mensais e emissão de relatórios de consumo. O problema central identificado está relacionado à necessidade de organizar e controlar o uso dos jogos contratados pelas escolas, garantindo que cada instituição acesse apenas os conteúdos disponíveis em seu

pacote e respeite os limites mensais estabelecidos. A metodologia do projeto envolve levantamento de requisitos, modelagem do sistema, criação de banco de dados, desenvolvimento em C# e testes das principais funcionalidades. Como resultado esperado, o projeto pretende oferecer uma solução simples, funcional e organizada, capaz de contribuir para a gestão eficiente de assinaturas educacionais digitais.

Resumo

O projeto propõe o desenvolvimento de um aplicativo desktop para gestão de assinaturas de jogos educacionais da Messier Data & Creative, empresa que pretende disponibilizar jogos digitais para escolas de ensino fundamental e médio. O problema central está na necessidade de controlar pacotes contratados, limites de acessos mensais, IPs autorizados e relatórios de consumo. O público-alvo envolve gestores escolares e equipes administrativas, com impacto indireto sobre professores e estudantes. A metodologia prevê levantamento de requisitos, modelagem do sistema, prototipação de telas, desenvolvimento em C# com banco de dados relacional local, testes das regras de acesso e documentação. Espera-se como resultado um protótipo funcional, organizado e viável, capaz de apoiar a gestão de assinaturas digitais educacionais e contribuir para o uso mais seguro e planejado de recursos tecnológicos na educação.

Introdução

O uso de tecnologias digitais na educação tem ampliado as possibilidades de aprendizagem, tornando os recursos interativos cada vez mais presentes no ambiente escolar. Jogos educacionais podem apoiar o desenvolvimento de habilidades cognitivas, estimular o engajamento dos estudantes e complementar práticas pedagógicas tradicionais. Entretanto, para que esses recursos sejam utilizados de forma organizada, é necessário que as instituições tenham controle sobre assinaturas, acessos, pacotes contratados e consumo mensal. Nesse contexto, o projeto propõe uma solução desktop para a Messier Data & Creative, voltada à gestão de assinaturas de jogos educacionais por escolas. A proposta dialoga com a ODS 4, ao contribuir para uma educação de qualidade por meio do uso de recursos digitais, e com a ODS 9, ao utilizar inovação tecnológica e desenvolvimento de software para solucionar uma necessidade real de gestão. A fundamentação do projeto considera conceitos de engenharia de software, modelagem de sistemas, banco de dados, redes de computadores e lógica de programação, aplicados em uma solução prática e interdisciplinar.

Objetivos

• Desenvolver um protótipo desktop para gestão de assinaturas de jogos educacionais. • Cadastrar escolas, games, pacotes e IPs autorizados em banco de dados relacional. • Validar o acesso da escola por login, pacote ativo e IP autorizado. • Controlar o limite mensal de acessos de acordo com o pacote contratado. • Registrar logs de acessos permitidos e bloqueados. • Gerar relatórios de consumo por escola, pacote e período. • Organizar o sistema em camadas para facilitar manutenção, documentação e evolução futura.

Métodos

A ação extensionista será desenvolvida por meio da criação de um protótipo de software, partindo do entendimento do problema e da definição dos requisitos do sistema. A equipe utilizará o cenário da Messier Data & Creative e de escolas contratantes como base para a modelagem da solução. Inicialmente, serão levantadas as necessidades do público-alvo por meio da análise do desafio proposto, pesquisa desk e definição da trilha do usuário. Em seguida, serão elaborados os requisitos funcionais e não funcionais, casos de uso, diagrama de classe e arquitetura do sistema. A implementação será realizada em C#, utilizando interface desktop e banco de dados relacional local. As principais atividades previstas são: cadastro de games, cadastro de pacotes, cadastro de escolas, cadastro de IPs autorizados, login da escola, exibição do catálogo, registro de acessos, bloqueio por limite mensal e geração de relatórios. A validação ocorrerá por testes com dados fictícios, simulando situações de acesso permitido e bloqueado.

Resultados (ou resultados esperados)

Espera-se que o projeto resulte em um protótipo funcional capaz de demonstrar como a tecnologia pode apoiar a gestão de assinaturas de jogos educacionais. Entre os resultados esperados estão: maior organização dos dados de escolas, games e pacotes; controle mais seguro dos acessos por meio da validação de IP e pacote ativo; acompanhamento do consumo mensal por relatórios; redução de acessos indevidos; e melhoria na tomada de decisão por parte da empresa e das escolas. O projeto também deve contribuir para a formação dos estudantes envolvidos, permitindo a aplicação prática de conhecimentos de programação, banco de dados, redes e modelagem de software em um problema próximo da realidade profissional.

Considerações finais

O projeto responde ao problema central ao propor uma solução desktop para controlar assinaturas, acessos e relatórios de jogos educacionais. A proposta atende aos objetivos definidos, pois contempla o cadastro das principais entidades do sistema, a validação de acesso por pacote ativo e IP autorizado, o controle de limites mensais e a emissão de relatórios. Além disso, o projeto demonstra a importância da organização arquitetural e da documentação para o desenvolvimento de sistemas. Como futuras ações, a solução poderá ser expandida para uma versão web ou cliente-servidor, incluir dashboard com gráficos, exportação de relatórios em PDF ou CSV, notificações de consumo e perfis de acesso mais detalhados.

Referências

FECAP. Projeto Interdisciplinar ADS, 2026. PRENSKY, M. Digital Game-Based Learning. Computers in Entertainment, v. 1, n. 1, p. 21-21, 2003. GROS, B. Digital games in education: The design of games-based learning environments. Journal of Research on Technology in Education, v. 40, n. 1, p. 23-38, 2007. KIILI, K. Digital game-based learning: Towards an experiential gaming model. The Internet and Higher Education, v. 8, n. 1, p. 13-24, 2005

ANEXO I

O produto extensionista deste projeto é um protótipo de software desktop desenvolvido para a gestão de assinaturas de jogos educacionais da empresa Messier Data & Creative. O sistema foi desenvolvido em C# com Windows Forms, banco de dados SQLite e Entity Framework Core, seguindo arquitetura em três camadas. O protótipo contempla cadastro de escolas, games, pacotes e IPs autorizados, login com validação de pacote ativo e IP, exibição do catálogo de jogos, controle do limite mensal de acessos, registro de logs e geração de relatórios de consumo.cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

| Fontes: Projeto Interdisciplinar – Messier Data & Creative Documentação Microsoft .NET/C# Documentação SQLite | Links: GitHub do projeto: https://github.com/2026-1-NADS1-A/Projeto4 Banner/apresentação: https://github.com/2026-1-NADS1-A/Projeto4/blob/main/documentos/Banner_FECAP_ADS1_PIGOATSGRUPO4.pptx |
| --- | --- |

| Documentos FECAP | Projeto Interdisciplinar – Aplicativo Desktop para Gestão de Assinaturas de Jogos Educacionais |
| --- | --- |
| Regulamento das Atividades de Extensão | [inserir link do regulamento, se solicitado] |

Versão 3.0 – 05/2026